# Backlog پروژه طراحی سایت کاریابی

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شماره | نقش کاربر | شرح نیاز (User Story) | Time spring | اولویت | هدف |
| 1 | کارجو | ثبت‌نام در سایت | 1 | 70 | ساخت پروفایل کاری و ارسال رزومه |
| 2 | کارفرما | ایجاد حساب شرکت | 1 | 80 | ارسال آگهی استخدام |
| 3 | کاربر | ورود با ایمیل و رمز | 1 | 50 | دسترسی به پنل کاربری |
| 4 | کاربر | بازیابی رمز عبور | 1 | 40 | ورود مجدد به سایت در صورت فراموشی |
| 5 | ادمین | مدیریت کاربران | 2 | 100 | جلوگیری از سوء استفاده |
| 6 | کارجو | تکمیل اطلاعات پروفایل | 2 | 90 | ارائه رزومه کامل به کارفرما |
| 7 | کارجو | آپلود رزومه PDF | 1 | 60 | ارسال آسان رزومه |
| 8 | کارفرما | ویرایش اطلاعات شرکت | 2 | 40 | نمایش دقیق شرکت به کارجویان |
| 9 | کارفرما | ثبت آگهی جدید | 2 | 70 | جذب نیروی کار |
| 10 | کارفرما | ویرایش/حذف آگهی | 2 | 80 | مدیریت بهتر آگهی‌ها |
| 11 | ادمین | حذف آگهی‌های تخلف‌دار | 3 | 100 | حفظ سلامت سایت |
| 12 | کارجو | جستجوی آگهی با فیلتر | 1 | 100 | یافتن شغل مناسب |
| 13 | کارجو | مرتب‌سازی نتایج جستجو | 1 | 60 | سهولت دسترسی به آگهی‌ها |
| 14 | کارجو | ارسال رزومه به آگهی | 1 | 90 | درخواست شغل |
| 15 | کارفرما | مشاهده متقاضیان آگهی | 1 | 60 | بررسی و انتخاب کارجو |
| 16 | کارفرما | تایید یا رد درخواست‌ها | 2 | 70 | کنترل فرآیند استخدام |
| 17 | کاربر | دریافت نوتیفیکیشن | 1 | 40 | اطلاع از تغییرات |
| 18 | کاربر | ارسال پیام به کاربران | 2 | 50 | ارتباط مستقیم کارجو و کارفرما |
| 19 | ادمین | داشبورد آماری | 3 | 50 | تحلیل عملکرد سایت |
| 20 | ادمین | بررسی گزارش تخلف‌ها | 3 | 60 | برخورد با تخلفات |
| 21 | کاربر | نمایش مناسب در موبایل | 3 | 50 | دسترسی آسان در موبایل |
| 22 | کاربر | بارگذاری سریع سایت | 2 |  | تجربه کاربری بهتر |
| 23 | کارجو | امتیازدهی به شرکت‌ها | 2 |  | کمک به دیگر کاربران برای انتخاب بهتر |